СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ
ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

12.11.2013 г. № 9/51

пос. Рязановский

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 28.04.97 № 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" Уставом городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области, «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области Совет депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области.

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы» (Приложение  на 17 стр. в 1 экз.).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городского поселения Рязановский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела муниципального района администрации городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области – Дрожжину Л.И.

Глава городского поселения Рязановский                            Т.И. Лещук

Председатель Совета депутатов

Городского поселения Рязановский	Н.Л. Сачкова

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов

Городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального района Московской области

От 12.11.2013 г. № 9/51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕМОНТ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский

на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими населению комфортные и безопасные условия проживания. |
| Задачи муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - реализация механизма софинансирования работ по ремонту и капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому также с привлечением других источников финансирования, в том числе за счет средств собственников помещений; - повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем многоквартирных домов; - снижение расходов на эксплуатацию и ремонт жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; - ликвидация недоремонта жилищного фонда прошлых лет; - создание условий для управления многоквартирными домами собственниками помещений; - обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском поселении Рязановский. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение Рязановский |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение Рязановский; МУП «ЖИЛЭП» пос. Рязановский |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Итого: | 9100,00 | 2900,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2100,00 |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 9100,00 | 2900,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2100,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен комплексный или выборочный ремонт (капитальный ремонт); - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных жилых домах; - снижение уровня износа многоквартирных домов; - повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению; - создание благоприятных условий для привлечения других источников финансирования на проведение ремонта (капитального ремонта); - обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области, отделами муниципального хозяйства и экономики и финансов администрации городского поселения Рязановский Егорьевского района Московской области. |

1. Общая характеристика поселения

Муниципальное образование городское поселение Рязановский в существующих границах было образовано в 2004 году в связи с принятием Московской областной думой Закона Московской области от 27.10.2004 № 152/2004 – ОЗ  «О статусе и границах Егорьевского муниципального района и вновь  образованных в его составе муниципальных образований».

Площадь территории городского поселения Рязановский – 37048 га.

Городское поселение Рязановский граничит с сельскими поселениями Юрцовской и Раменское Егорьевского муниципального района, а также с сельскими поселениями Радовицкое и Дмитровское Шатурского муниципального района Московской области, с Рязановской областью.

В состав городского поселения Рязановский входит 7 населенных пунктов (административный центр – п. Рязановский).

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории муниципального образования городское поселение Рязановский  находится     78    многоквартирных жилых домов. Наибольшую долю многоквартирного жилого фонда составляет  двух этажное и выше жилье. На сегодняшний день муниципальное образование не в состоянии самостоятельно решать проблемы капитального ремонта, принятого в муниципальную собственность жилья. Жилищный фонд имеет значительный износ и нуждается в капитальном ремонте.

Необходимые мероприятия для проведения капитального ремонта:

- капитальный ремонт кровли многоквартирных домов;

- ремонт внутридомовых систем водоснабжения;

- ремонт внутридомовых систем водоотведения;

- ремонт внутридомовых систем электроснабжения;

- ремонт внутридомовых систем теплоснабжения;

- ремонт фасада;

- ремонт подвалов.

В муниципальном образовании городское поселение Рязановский остро стоит проблема ремонта многоквартирных домов. Сложившееся положение обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего разрешения.

Темпы старения превышают темпы обновления. Многие годы не в полной мере проводился текущий ремонт, поскольку у управляющей компании остро стоит проблема финансового характера -  оплаты населением  жилищно-коммунальных услуг.

Муниципальная программа  разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.97 N 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" с учетом особенностей  жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

Разработка Программы вызвана необходимостью эффективного и бесперебойного функционирования сложной системы, которую представляет жилищно-коммунальное хозяйство, включающее в себя жилищный фонд, нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры (сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства, электроснабжения) и другие объекты, непосредственно осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание потребителей.

Резкое удорожание оплаты жилья и особенно коммунальных услуг (газ, тепло-, электроэнергия), а также низкое качество предоставляемых услуг потребителю, негативно сказалось на проведении реформы системы ЖКХ со стороны населения.

Рост оплаты за жилье и коммунальные услуги, низкие доходы населения, увеличили число граждан, неспособных своевременно производить их оплату, и, соответственно, вызвали рост задолженности.

Как следствие - это невыполненные объемы работ жилищно-коммунальными предприятиями, ухудшение качества предоставляемых услуг, недостаточная подготовка жилья к зиме. Ведутся работы по сбору с оплаты за коммунальные услуги с населения.

Таким образом, содержание многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры в его нынешнем виде непосильно для управляющей компании и  потребителей коммунальных услуг.

Реализация программных мероприятий позволит наладить работу по содержанию многоквартирных домов городского поселения.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является: создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими населению комфортные и безопасные условия проживания.

Достижение указанной цели в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- реализация механизма софинансирования работ по ремонту и капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому также с привлечением других источников финансирования, в том числе за счет средств собственников помещений;

- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем многоквартирных домов;

- снижение расходов на эксплуатацию и ремонт жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

- ликвидация недоремонта жилищного фонда прошлых лет;

- создание условий для управления многоквартирными домами собственниками помещений;

- обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском  поселении Рязановский.

Реализация программы предусмотрена на 2014-2018 годы.

Приложение №1 к Программе

4. Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1. | Капитальный ремонт кровли дома №13 ул. Чехова п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2014 год | Итого | 700,00 | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли дома № 19 ул. Ленина п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2014 год | Итого | 700,00 | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Капитальный ремонт кровли дома № 24 ул. Чехова п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2014 год | Итого | 1500,00 |  | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Капитальный ремонт кровли дома № 11 ул. Ленина п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2015 год | Итого | 700,00 | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли дома №15 ул. Чехова п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2015 год | Итого | 800,00 |  | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли дома №9а ул. Чехова п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2016 год | Итого | 800,00 |  | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли дома №9/16 ул. Ленина п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2016 год | Итого | 500,00 |  | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Капитальный ремонт кровли дома № 6 ул. Комсомольская п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2017 год | Итого | 800,00 | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 800,00 | - | - | - | 800,00 | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли дома № 18 ул. Комсомольская п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2017 год | Итого | 500,00 | - | - |  | - | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Капитальный ремонт кровли домов № 10 ул. Ленина п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2018 год | Итого | 700,00 | - | - | - |  | - | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | - | - | - | - | 700,00 |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли домов № 6 ул. Ленина п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2018 год | Итого | 700,00 | - | - | - | - |  | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | - | - | - | - | 700,00 |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт кровли домов №17 ул. Чехова п. Рязановский | Осуществление процедур муниципального заказа, заключение договоров | 2018 год | Итого | 700,00 | - | - | - | - |  | Создание благоприятных условий проживания для населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 700,00 | - | - | - | - | 700,00 |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  | Итого | 9100,00 | 2900,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9100,00 | 2900,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2100,00 |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Источники финансирования муниципальной программы

Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Московской области.

Финансирование мероприятий программы за счет привлекаемых средств носят прогнозный характер, и осуществляется в установленном законодательством порядке. Администрация городского поселения Рязановский осуществляет общую координацию финансовой политики по освоению выделенных средств.

Предполагаемый  объем средств на реализацию программных мероприятий составляет:

ВСЕГО – 9100,00  тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского поселения Рязановский  – 0 тыс. руб. или 0 % от общего объема затрат;

- средства бюджета Московской области –9100,00 тыс. руб. или 1000 % от общего объема затрат;

- другие источники финансирования – 0 тыс. руб. или 0 % от общего объема затрат.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

6. Внесение изменений в муниципальную программу

В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области;

б) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы, сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области, федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

в) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;

г) изменения стоимости мероприятий по результатам проведенных торгов;

д) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы в целом или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

7. Организация управления муниципальной программой и контроль ее реализации

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Советом депутатов городского поселения Рязановский  Егорьевского муниципального района Московской области и отделами муниципального хозяйства и экономики и финансов администрации городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района московской области.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Администрация городского поселения Рязановский готовит доклад о реализации муниципальной программы по формам согласно приложениям №2 и №3 к настоящей муниципальной программе и оценкой эффективности ее реализации и представляет на рассмотрение Совету депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области .

После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик муниципальной программы представляет Совету депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе с оценкой эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и  итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу по форме, согласно приложениям №2 или №4, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

8. Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы

Реализация программы приведет к:

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен комплексный или выборочный ремонт (капитальный ремонт);

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных жилых домах;

- снижение уровня износа многоквартирных домов;

- повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению;

- создание благоприятных условий для привлечения других источников финансирования на проведение ремонта (капитального ремонта);

- обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации, согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (согласно приложению №4).

2. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

- отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией городского поселения Рязановский  не позднее, чем за  месяц до дня внесения проекта бюджета городского поселения Рязановский на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов поселения, может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

5.  В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы муниципальных контрактов,  в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение №2

к Муниципальной программе «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы»

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕМОНТ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ»

за январь - ______________ 20___ года

Заказчик _______________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет поселения, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

* Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение №3

к Муниципальной программе «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы»

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕМОНТ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ»

за 20____ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Приложение №4

к Муниципальной программе «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы»

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕМОНТ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ»

Заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение №4

к Муниципальной программе «Капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский на 2014-2018 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальной программы  городского поселения Рязановский, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р                 п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

п

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э        ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

|  |  |  | Основные програмные мероприятия |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г.» |
| N | Мероприятия | Перечень стандарт ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-тия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприя-тия | Объем финансирования в текущем финансовом году ( тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 193282 | 41381 | 28810 | 33333 | 40072 | 49686 |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 27945 | 3971 | 4123 | 9977 | 4410 | 5464 |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 134892 | 31994 | 19109 | 17499 | 28984 | 37306 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916 |  |  |
|  |  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Объекты ремонта автомобильных дорог на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 157472 | 20774 | 23506 | 27058 | 38325 | 47809 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 0 | 22160 | 1506 | 3188 | 8854 | 3830 | 4782 |  |  |
|  |  |  | Средства |  | 0 | 104867 | 13852 | 14740 | 12347 | 27817 | 36111 |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916 |  |  |
| 1.1. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Первомайская протяженностью 0.79 км,площадью 3160 кв.м. |  | Итого |  |  | 3792 | 3792 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 3792 | 3792 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул.Рабочая протяженностью 0.388 км,площадью 1552 кв.м. |  | Итого |  |  | 1862 | 1862 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1676 | 1676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово по ул.Горького протяженностью 1.550 км,площадью 6200 кв.м. |  | Итого |  |  | 7440 | 7440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 6696 | 6696 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул.Гагарина протяженностью 0,700 км,площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 | 3360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 336 | 336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3024 | 3024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -подъезд на ул.Калинина протяженностью 0.400 км,площадью 1600 кв.м. |  | Итого |  |  | 1920 | 1920 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 1624 | 1624 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -по ул.Калинина протяженностью 1.485 км,площадью 5940 кв.м. |  | Итого |  |  | 7128 |  | 7128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1550 |  | 1550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 5578 |  | 5578 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул. Муравлиха протяженностью 0.685 км, площадью 2580 |  | Итого |  |  | 3096 |  | 3096 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 310 |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 2786 |  | 2786 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы проезд на ул. Муравлиха протяженностью 0.300 км, площадью 1200 | . | Итого |  |  | 1440 |  | 1440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1296 |  | 1296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,117 км, площадью 468 кв.м. |  | Итого |  |  | 562 |  | 562 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 506 |  | 506 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Советская протяженностью 1.200 км,площадью 4800 кв.м. |  | Итого |  |  | 5760 |  | 5760 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений | 2015 |  | 576 |  | 576 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 5184 |  | 5184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Первомайская протяженностью 0.700 км,площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  | 4320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений | 2015 |  | 432 |  | 432 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3888 |  | 3888 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский- по ул.больничный проезд я протяженностью 0,250км, площадью 1000 кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства | 2015 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Молодежная протяженностью 0,2км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт дороги общего пользования в с . Радовицы по ул.Щукина протяженностью 0,579 км, площадью 2316 кв.м. |  | Итого |  |  | 2779 |  |  | 2779 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 2779 |  |  | 2779 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Советская протяженностью 2,0 км, площадью 8000 кв.м. |  | Итого |  |  | 9600 |  |  | 9600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3743 |  |  | 3743 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 5857 |  |  | 5857 |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Совхозная протяженностью 0.3 км, площадью 1200 кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ремонт дороги общего пользования в с..Куплиям - по ул.проезд к водонапорной башни протяженностью 0,3 км, площадью 1200кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Октябрьская протяженностью 0,700км, площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 |  |  | 3360 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 336 |  |  | 336 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3024 |  |  | 3024 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Красный поселок протяженностью 0.908 км, площадью 3632кв.м. |  | Итого |  |  | 4359 |  |  | 4358 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 436 |  |  | 436 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3923 |  |  | 3923 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 1 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 2 на ул.Красный поселок протяженностью 0.250 км, площадью 1000кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 3 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 8000кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.40 лет Октября ная протяженностью 0,539км, площадью 2156 кв.м. |  | Итого |  |  | 259 |  |  |  | 2587 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 259 |  |  |  | 259 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 2358 |  |  |  | 2358 |  |  |  |
| 24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Лесная протяженностью 0,900км, площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 3888 |  |  |  | 3888 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.252км, площадью 5008 кв.м. |  | Итого |  |  | 6010 |  |  |  | 6010 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 601 |  |  |  | 601 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 5409 |  |  |  | 5409 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.500км, площадью 6000 кв.м. |  | Итого |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 6480 |  |  |  | 6480 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский проезд на ул Чехова протяженностью 1.000км, площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4800 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.1 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.2 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,1 км, площадью 400кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к водонапорной башни протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к трансформатороной подстанции протяженностью 0,150 км, площадью 600 кв.м. |  | Итого |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 648 |  |  |  | 648 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка дорога по населенному пункту протяженностью 0,500 км, площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 2160 |  |  |  | 2160 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Советская протяженностью 1,126 км площадью 4505 кв.м. |  | Итого |  |  | 5405 |  |  |  | 5405 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 541 |  |  |  | 541 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 4864 |  |  |  | 4864 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово- проезд к пожарному водоему протяженностью 0.1 км, площадью 400 кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Новая протяженностью 0,411 км , площадью 1644 кв.м. |  | Итого |  |  | 1973 |  |  |  | 1973 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 197 |  |  |  | 197 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1776 |  |  |  | 1776 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.проезд, протяженностью 0.130 км, площадью 520 кв.м. |  | Итого |  |  | 624 |  |  |  |  | 624 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 562 |  |  |  |  | 562 |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Зеленая, протяженностью 0.468 км площадью 1872 кв.м. |  | Итого |  |  | 2246 |  |  |  |  | 2246 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд на ул.Свердлова, протяженностью 0.358км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 1719 |  |  |  |  | 1719 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1547 |  |  |  |  | 1547 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. Дзержинского , протяженностью 1.671 км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 8021 |  |  |  |  | 8021 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 802 |  |  |  |  | 802 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7219 |  |  |  |  | 7219 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд , протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул. Брикетная , протяженностью 0.810 км площадью 3240 кв.м. |  | Итого |  |  | 3888 |  |  |  |  | 3888 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 389 |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3499 |  |  |  |  | 3499 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.281 км площадью 1124 кв.м. |  | Итого |  |  | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 1214 |  |  |  |  | 1214 |  |  |
| 44. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - проезд к пожарному водоему протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово - дорога по населенному пункту протяженностью 0,200 км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - дорога по населенному пункту протяженностью 0,510 км, площадью 2040 кв.м. |  | Итого |  |  | 2448 |  |  |  |  | 2448 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2203 |  |  |  |  | 2203 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Ленина , протяженностью 0.852 км площадью 3408 кв.м. |  | Итого |  |  | 3681 |  |  |  |  | 4090 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 409 |  |  |  |  | 409 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 3681 |  |  |  |  | 3681 |  |  |
| 48. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Чехова , протяженностью 0.950 км площадью 3800 кв.м. |  | Итого |  |  | 4560 |  |  |  |  | 4560 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 456 |  |  |  |  | 456 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4104 |  |  |  |  | 4104 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Комсомольская , протяженностью 0.785 км площадью 3140 кв.м. |  | Итого |  |  | 3768 |  |  |  |  | 3768 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 377 |  |  |  |  | 377 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3391 |  |  |  |  | 3391 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Октябрьская , протяженностью 0.545 км площадью 2180 кв.м. |  | Итого |  |  | 2616 |  |  |  |  | 2616 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2354 |  |  |  |  | 2354 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Проезд к железнодорожной станции , протяженностью 1,0 км площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4800 |  |  |  |  | 4800 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 480 |  |  |  |  | 480 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово проезд на ул. Горького , протяженностью 0,5 км площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2160 | 2160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача2 Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 33360 | 20157 | 4854 | 5725 | 1297 | 1327 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 3335 | 2015 | 485 | 573 | 130 | 132 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 30025 | 18142 | 4369 | 5152 | 1167 | 1195 |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Чехова протяженностью 4,2 км,площадью 16798 кв.м. |  | Итого |  |  | 20157 | 20157 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 18142 | 18142 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Ленина протяженностью 0.924 км,площадью 3694,5 кв.м., проезд у клуба протяженностью - 0,89 км площадью 350 кв.м |  | Итого |  |  | 4854 |  | 4854 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 485 |  | 485 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4369 |  | 4369 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,372 км,площадью 1486 кв.м., площадки у зданий и сооружений - протяженностью- 0,821 км, площадью 3284,5 кв.м |  | Итого |  |  | 5725 |  |  | 5725 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 573 |  |  | 573 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5152 |  |  | 5152 |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Комсомольская протяженностью 0,270 км,площадью 1081 кв.м. |  | Итого |  |  | 1297 |  |  |  | 1297 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1167 |  |  |  | 1167 |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Первомайская, по ул. МОГЭС, по ул. Кирова протяженностью 0,277 км,площадью 1106 кв.м. |  | Итого |  |  | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 132 |  |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 1195 |  |  |  |  | 1195 |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.Содержание дорог общегопользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 2450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 |  |  |
|  |  |  | Средства районного | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  | 2450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 |  |  |
|  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |