СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ
ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

18.04.2014 № 8/59

пос. Рязановский

Об утверждении комплексного плана мероприятийпо

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к работе в осенне-зимний период

2014-2015гг. в городском поселении Рязановский

Егорьевского муниципального района Московской области .

Руководствуясь Уставом городского поселения Рязановский в целях подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы  к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г., Совет депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области.

РЕШИЛ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период  2014-2015 г.г. в городском поселении Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области (Приложение №1 на 3 листах).

- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов городского поселения Рязановский (председатель Соколов Ю.В.)

Глава городского поселения Рязановский                                     Т.И. Лещук

Председатель Совета депутатов

Городского поселения Рязановский                                               Н.Л. Сачкова

Приложение №1 к решению Совета депутатов

городского поселения Рязановский Егорьевского

муниципального района Московской области

от18.04.2014 № 8/59

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

в городском поселении Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить проект постановление главы городского поселения Рязановский «О подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области». | Апрель 2014 г. | Администрация городского поселения Рязановский И.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Дрожжина Л.И. |
| 2. | Провести проверку технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | До 20.04.2014г. | МУП «ЖИЛЭП» пос. Рязановский Директор МУП «ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 3. | Составить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. в городском поселении Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области. | До 30 апреля 2014 г. | Администрация городского поселения Рязановский И.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Дрожжина Л.И. Директор МУП «ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 4. | Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от правовых форм и форм собственности предоставить в администрацию городского поселения Рязановский планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. | До 30.04.2014 г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 5. | Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельной и резервуаров жидкого топлива (в т.ч. резервного). | Май 2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 6. | Провести, с момента завершения отопительного периода 2014-2015 г.г. диагностику и гидравлические испытания тепловых и водопроводных сетей, независимо от их форм собственности. | Апрель-май и до 01.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Начальник ВКУ Демехин С.И. Начальник газовой котельной Кирсанов С. |
| 7. | Предоставить в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей. | До 10.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Начальник ВКУ Демехин С.И. Начальник газовой котельной Кирсанов С.А. |
| 8. | В городском поселении Рязановский создать комиссию по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. | Апрель 2014 г. | Администрация городского поселения Рязановский И.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Дрожжина Л.И. |
| 9. | Обеспечить готовность объектов ЖКХ и социальной сферы в городском поселении Рязановский и создание нормативного запаса жидкого (в т.ч. резервного) и твердого топлива в газовой котельной п. Рязановский к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. и представить данную информацию в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Московской области. | До 15.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 10. | Предоставить в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы. | До 20.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 11. | Разработать и предоставить в график перевода газовой котельной в пос. Рязановский на резервный и аварийный вид топлива | 01.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 12. | Провести с 15 сентября и до начала отопительного периода пробные топки в т.ч. на резервном виде топлива для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от форм собственности, с предоставлением до 01.10.2014 г. в Министерство строительного комплекса и в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения пробных топок. | С 15 сентября и до начала отопительного сезона 2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 13. | Проверить готовность теплоснабжающей и тепло сетевой организации и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду и представить в Министерство строительного комплекса и жилищно – коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций | До 01.11.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 14. | Создать необходимый запас материального технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2014-2015г.г. и информацию о выполнении данных мероприятий представить в Министерство в жилищно – коммунального хозяйства Московской области | До 01.09.2014 г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 15 | Провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами в МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в городском поселении Рязановский | До 20.09.2014г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 16. | Согласовать с организацией ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» предельные годовые объемы потребления (лимиты) газа для котельной в п. Рязановский, обеспечивающий бесперебойное снабжение потребителей | До 01.05.2014г. | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП «ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 17. | Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от 2-х независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. | В течении года | МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 18. | При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года жилищного фонда указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования | До 20 сентября 2014 г. | Администрация городского поселения Рязановский И.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Дрожжина Л.И. МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП «ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |
| 19. | Предоставлять в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по муниципальному образованию по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики 27.02.2006 г. №7 | Со 2 июня по 1 ноября 2014 г. | Администрация городского поселения Рязановский И.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Дрожжина Л.И. МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский Директор МУП «ЖИЛЭП» Мартынов Н.С. |

И.о. начальника отдела муниципального хозяйства

администрации городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального района                                                                                                                     Л.И.Дрожжина