СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ
ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014г. № 9/59

пос. Рязановский

Об утверждении  плана основных мероприятий по подготовки объектов ЖКХ МУП «ЖИЛЭП»  и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. в городском поселении Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области

Руководствуясь Уставом городского поселения Рязановский в целях подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы  к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг., Совет депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области.

РЕШИЛ:

1.	Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ МУП «ЖИЛЭП» и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. в городском поселении Рязановский Егорьевского муниципального района

(Приложение № 1 на 4 листах)

2.	Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно

коммунальному хозяйству. Совета депутатов городского поселения Рязановский (председатель Соколов Ю.В.)

Глава городского поселения Рязановский                                     Т.И. Лещук

Председатель Совета депутатов

Городского поселения Рязановский                                               Н.Л. Сачкова

Приложение №1 к решению Совета депутатов

Городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального района

Московской области от 18.04.2014 № 9/59

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы  МУП ЖИЛЭП

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. в городском поселении Рязановский

Егорьевского муниципального района Московской области

| № | Мероприятия | Необходимые материалы для выполнения работ | Количество | Стоимость работ и материалов, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельные и тепловые сети Газовая котельная с котлами Турботерм 3150 и ВК-22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка фильтра сетевого фланцевого для очистки сетевой воды | 1S16F-250 | 1 | 50.0 | август | Кирсанов С.А. | ГК Рязановский ул. Кирова 1 |
| 1.2. | Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования | Торцевое уплотнение, сальник набивной | 85/14 | 50,0 | Июнь-август | Кирсанов С.А. | -*- |
| 1.3. | Проверка дымоходов, шт. |  | 4 | 25,0 | август | Кирсанов С.А. | -*- |
| 1.4. | Проверка и замена тех.манометров шт./шт. | Тех.манометры | 54/20 | 60,0 | июль | Кирсанов С.А. | -*- |
| 1.5. | Промывка водогрейных котлов шт./кг | Кислота сульфаминовая | 4/656 | 35,0 | август | Кирсанов С.А. | -*- |
|  | Тепловые сети (двухтрубное исчисление) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Гидравлическое испытание магистрального трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Восстановление теплоизоляции, п.м. | утеплитель | 100 | 60,0 | август | Демехин С.И. | Первомайская 16 – Кирова 5/8, Чехова 20-22, Ленина 10 |
| 1.8. | Ремонт, ревизия запорной арматуры, шт. | Сальниковая набивка | 10/140 | 40,0 | Июнь-август | Демехин С.И. | Первомайская 7,11/11,13/10, Ленина 17,20/6, Чехова 5а/11,7,9,12, Комсомольская 25,12 |
| 1.9. | Замена запорной арматуры, шт. | Задвижка Ду-50-150 | 22 | 70,0 | Июнь-август | Демехин С.И. | -*- |
| 1.10. | Ремонт тепловых камер, шт. | Кирпич М100, цемент | 10 | 45,0 | Июнь-август | Демехин С.И. | Первомайская 16,13/10, Чехова 3,5а/11,15, Ленина 17,8 |
| 1.11. | Замена ветхих тепловых сетей | Труба эл.св. 159 | 48 | 90,0 | июль | Демехин С.И. | Ленина 10-5 |
| 1.12. | Подготовить тепловых сетей, п.м. |  | 9100 |  |  | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | ИТОГО: |  |  | 525,0 |  |  |  |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена ветхих водопроводных сетей, п.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Артскважина – вод.башня | ПНД 150мм | 110,0 | 130,0 | июль | Демехин С.И. | Первомайская 18а – Ленина 19а |
|  |  | ПНД 32 | 80,0 | 40,0 | июль | Демехин С.И. | Калинина 32-34 |
| 2.2. | Ремонт, замена водозаборных колонок, шт./шт. | Колонка 3/2 | 3/3 | 40,0 | июнь | Демехин С.И. | Калинина 12, Новая 4, Советская 45, Рабочая 23, Заозерная 33 |
| 2.3. | Ремонт пожарных гидрантов | гидрант | 4 | 12,0 | май | Демехин С.И. | Щукина 5, Заозерная 85, Чехова 15, Калинина 31 |
| 2.4. | Ремонт водопроводных колодцев, шт. | Кирпич М100 | 11 | 30,0 | Июнь-август | Демехин С.И. | Ленина 21, 8,12/15, Октябрьская 3/18, Калинина 22, Чехова 3,12, Первомайская 16,10, Заозерная 33, Рабочая 23, |
| 2.5. | Ремонт, очистка канализационных колодцев шт./шт. | Кирпич М100 | 10/25 | 30,0 | Май-сентябрь | Демехин С.И. | Чехова 3,5,9,12, Первомайская 13/10,15, Кирова 5/8, Ленина 20/6,5,10, Октябрьская 3/18,7,14 |
| 2.6. | Приобретение резервного насоса на КНС №1 | СМ125-100-250/4 | 1 | 40,0 | август | Демехин С.И. | Ленина 11а |
| 2.7. | Приобретение резервных насосов на артскважины №1,2,4 | ЭЦВ-10-65-65 ЭЦВ-6-16-80 | 1 2 | 45,0 41,0 | сентябрь | Демехин С.И. | Первомайская 18а, Кирова 1а, Свердлова 4б |
| 2.8. | Ремонт газодувки на ОС | АФ24-30-2М | 1 | 80,0 | сентябрь | Шмелев А.А. | Рязановский |
| 2.9. | Замена запорной арматуры: | Задвижка Ду150 | 1 | 9,0 | август | Демехин С.И. | Первомайская 18 |
|  |  | -*- Ду200 | 1 | 12,0 | август | Демехин С.И. | Чехова 20 |
| 2.10. | Подготовить сетей водопровода, п.м. |  | 21800 |  |  | Демехин С.И. | Рязановский |
| 2.11. | Подготовить канализационных сетей, п.м. |  | 8200 |  |  | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | ИТОГО: |  |  | 509,0 |  |  |  |
| 3. | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт подъездов, шт./м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чехова 18 | Побелка, эмаль | 4/231 | 298,9 | май | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Чехова 7 | Побелка, эмаль | 3/165 | 70,0 | Февраль | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 12/15 | Побелка, эмаль | 2/53 | 71,9 | Апрель | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Чехова 24 | Побелка, эмаль | 4/231 | 298,9 | Июнь | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Комсомольская 6 | Побелка, эмаль | 1/700 | 180,0 | Август | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 15 | Побелка, эмаль | 2/79 | 51,5 | Март | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 13/10 | Побелка, эмаль | 2/79 | 51,5 | апрель | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.2. | Ремонт отмостков, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина 11 | Цемент М500 | 1/7,5 | 35,3 | май | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 16 | Цемент М500 | 1/7,5 | 35,3 | Июнь | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 15 | Цемент М500 | 1/7,9 | 37,1 | Август | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 13/10 | Цемент М500 | 1/7,1 | 33,4 | сентябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.3. | Ремонт цоколя, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина 11 | Цемент М500 | 1/473 | 35,0 | Май | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 16 | Цемент М500 | 1/547 | 40,4 | Июнь | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 6 | Цемент М500 | 1/473 | 35,0 | Август | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 15 | Цемент М500 | 1/473 | 35,0 | Август | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 12/15 | Цемент М500 | 1/480 | 33,4 | Апрель-май | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Первомайская 13/10 | Цемент М500 | 1/480 | 33,4 | сентябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.4. | Ремонт фасада, д/м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина 11 | Краска фасадная | 1/787 | 110,6 | Май | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Ленина 16 | Акриловая | 1/678 | 95,3 | Июнь | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Чехова 15 | Колер | 1/200 | 40,0 | Июль | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Чехова 12 | Цемент М500 | 1/300 | 50,0 | Август | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.5. | Ремонт мягкой кровли, м2 | рубитекс | 350 | 153,0 | Июнь-август | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.6. | Ремонт шиферной кровли, м2 | Шифер волновой | 250 | 80,4 | Апрель-август | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.7. | Проверка дымоходов и вентканалов, квартира |  | 680 | 95,0 | октябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.8. | Проверка сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилых домов |  | 72 | 65,0 | Май-сентябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
|  | Объектов предприятия |  | 7 | 55,0 | Май-сентябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.9. | Техобслуживание ВДГО |  | 77 | 30,0 | Май-сентябрь | Демехин С.И. | Рязановский |
| 3.10. | Ремонт вводов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижки 50 | 1 | 5,0 | Август | Демехин С.И. | Ленина 6 |
|  |  | Вентиля 32 | 1 | 7,0 | Август | Демехин С.И. | Ленина 10 |
|  |  | Отводы 32 | 2 | 10,0 | Сентябрь | Демехин С.И. | Первомайская 11/11 |
| 3.11. | Замена запорной арматуры хол. водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ду-150 | 1 | 10,0 | июль | Демехин С.И. | Первомайская 18 |
|  |  | Ду-200 | 1 | 15,0 | июль | Демехин С.И. | Чехова 20 |
| 3.12. | Ремонт ввода холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м/п 26 | 1 | 5,0 | июнь | Демехин С.И. | Ленина 3 |
| 3.13. | Подготовить паспорта готовности жилых домов |  | 78 |  |  |  | Рязановский |
| 3.14. | Утепление чердачных помещений, м3 | керамзит | 20 | 30,0 | июль | Демехин С.И. | Октябрьская 9/8, Чехова 5а/11 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2232,3 |  |  |  |
| 4. | Электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена автоматов 100Л | Автомат однопол. | 5 | 10,0 | август | Малышева Н.В. | Ленина 12/15, Ленина 10 |
| 4.2. | Замена электропроводки в подъездах, п.м. | АПВ |  | 17,0 | август | Малышева Н.В. | Ленина 12/15 |
| 4.3. | Замена автоматов 80А, 25А, 16А | Автомат з-х п. | 5,30,20 | 12,0 | август | Малышева Н.В. | Чехова 18,20,22,24 |
|  | ИТОГО: |  |  | 39,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3305,3 |  |  |  |

Директор МУП «ЖИЛЭП»                                    Н.С. МАРТЫНОВ