

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ  
ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2014 №105

О внесении изменений в постановление Главы городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области от 24.10.2013г.№103 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с дополнениями и изменениями, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области, Постановлением Главы городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области Лещук Т.И. №73 от 07.09.2013 года «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Рязановский», и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области и в связи с внесением изменений в бюджет городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского поселения Рязановский «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (Приложение №1)

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области Дрожжину Л.И.

Глава городского поселения Рязановский Т.И. Лещук

Приложение №1 к постановлению

Главы городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального

района

от 22 декабря 2014года №105

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Лещук

«22» декабря 2014 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего**

**пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым**

**территориям многоквартирных домов на территории городского поселения**

**Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области**

**на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  Устав муниципального образования городское поселение Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области;  Постановление №79 от 07.09.2013 года «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Рязановский» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни граждан, повышение качества дорожного покрытия; повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории городского поселения | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение Рязановский | | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение Рязановский | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Итого: | 161356 | 9399 | 28810 | 33333 | 40072 | 49686 |
| Средства бюджета поселения | 23974 | 0 | 4123 | 9977 | 4410 | 5464 |
| Средства бюджета Московской области | 106565 | 3667 | 19109 | 17499 | 28984 | 37306 |
| Дорожный фонд | 30888 | 5732 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах поселения протяженностью – 32.8 км, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных дорог) площадью – 27.8 кв. м., ремонта тротуаров – 0 кв. м. | | | | | |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов городского поселения  Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области, отделами муниципального  хозяйства и экономики и финансов администрации городского поселения Рязановский Егорьевского района Московской области. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 к постановлению | | |
| Главы городского поселения | | |
| Рязановский Егорьевского муниципального  Района Московской области от 19.08.2014 № 71  (в ред. постановления главы городского  поселения Рязановский от 17.02.2014г. № 26,  от 04.03.2014 г.№ 29, от 19.08.2014 г. № 71 ОТ 22.12.2014 №105 ) |  |  |

**Основные программные мероприятия**

**Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Муниципальной программы   
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Перечень  стандарт ных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприя-тия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприя-тия | Объем финансирования в текущем финансовом году ( тыс. руб) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 161356 | 9399 | 28810 | 33333 | 40072 | 49686 |  |  |
| Средства районного | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 23974 | 0 | 4123 | 9977 | 4410 | 5464 |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 106565 | 3667 | 19109 | 17499 | 28984 | 37306 |  |  |
|
|
|
| Дорожный фонд |  |  | 30888 | 5732 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916 |  |  |
|
|  |  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Объекты ремонта автомобильных дорог на территории городского поселения Рязановский | **Заключе-ние контрактов по результа-там торгов** | Итого |  |  | 145032 | 8334 | 23506 | 27058 | 38325 | 47809 |  |  |
| Средства бюджета района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  | 0 | 20654 | 0 | 3188 | 8854 | 3830 | 4782 |  |  |
|
| Средства |  | 0 | 94348 | 3333 | 14740 | 12347 | 27817 | 36111 |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 30030 | 5001 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916 |  |  |
|
| 1.1. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Первомайская протяженностью 0.79 км,площадью 2844 кв.м. |  | Итого |  |  | 2044 | 2044 |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 818 | 818 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
| Дорожный фонд |  |  | 1226 | 1226 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.2. | Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул.Рабочая протяженностью 0.3185 км,площадью 1274 кв.м. |  | Итого |  |  | 596 | 596 |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 238 | 238 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
| Дорожный фонд |  |  | 358 | 358 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.3. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово по ул.Горького протяженностью 2,050 км,площадью 8200 кв.м. |  | Итого |  |  | 2903 | 2903 |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1161 | 1161 |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 1742 | 1742 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.4. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул.Гагарина протяженностью 0,390 км,площадью 1170 кв.м. |  | Итого |  |  | 538 | 538 |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 215 | 215 |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 323 | 323 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.5. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -подъезд на ул.Калинина протяженностью 0.400 км,площадью 1600 кв.м. |  | Итого |  |  | 2253 | 2253 |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 901 | 901 |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 1352 | 1352 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.6. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -по ул.Калинина протяженностью 1.485 км,площадью 5940 кв.м. |  | Итого |  |  | 7128 |  | 7128 |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 1550 |  | 1550 |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 5578 |  | 5578 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул. Муравлиха протяженностью 0.685 км, площадью 2580 |  | Итого |  |  | 3096 |  | 3096 |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 310 |  | 310 |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 2786 |  | 2786 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.8. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы проезд на ул. Муравлиха протяженностью 0.300 км, площадью 1200 | . | Итого |  |  | 1440 |  | 1440 |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1296 |  | 1296 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.9. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,117 км, площадью 468 кв.м. |  | Итого |  |  | 562 |  | 562 |  |  |  |  |  |
| Средства районного | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 506 |  | 506 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.10. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Советская протяженностью 1.200 км,площадью 4800 кв.м. |  | Итого |  |  | 5760 |  | 5760 |  |  |  |  |  |
| Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений | 2015 |  | 576 | 576 |  |  |  |  |  |
| Средства |  |  | 5184 |  | 5184 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.11. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Первомайская протяженностью 0.700 км,площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  | 4320 |  |  |  |  |  |
| Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений | 2015 |  | 432 |  | 432 |  |  |  |  |  |
| Средства |  |  | 3888 |  | 3888 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 12. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский- по ул.больничный проезд я протяженностью 0,250км, площадью 1000 кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| Средства районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства | 2015 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 13. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Молодежная протяженностью 0,2км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 14. | Ремонт дороги общего пользования в с . Радовицы по ул.Щукина протяженностью 0,579 км, площадью 2316 кв.м. |  | Итого |  |  | 2779 |  |  | 2779 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 2779 |  |  | 2779 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 15. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Советская протяженностью 2,0 км, площадью 8000 кв.м. |  | Итого |  |  | 9600 |  |  | 9600 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 3743 |  |  | 3743 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 5857 |  |  | 5857 |  |  |  |  |
|
| 16. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Совхозная протяженностью 0.3 км, площадью 1200 кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 17. | Ремонт дороги общего пользования в с..Куплиям - по ул.проезд к водонапорной башни протяженностью 0,3 км, площадью 1200кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 18. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Октябрьская протяженностью 0,700км, площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 |  |  | 3360 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 336 |  |  | 336 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 3024 |  |  | 3024 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 19. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Красный поселок протяженностью 0.908 км, площадью 3632кв.м. |  | Итого |  |  | 4359 |  |  | 4359 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 436 |  |  | 436 |  | 0 |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 3923 |  |  | 3923 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 20. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 1 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 21. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 2 на ул.Красный поселок протяженностью 0.250 км, площадью 1000кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 22. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 3 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 8000кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| Средства районного | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 23. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.40 лет Октября ная протяженностью 0,539км, площадью 2156 кв.м. |  | Итого |  |  | 259 |  |  |  | 2587 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 259 |  |  |  | 259 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 2358 |  |  |  | 2358 |  |  |  |
|
| 24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Лесная протяженностью 0,900км, площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 3888 |  |  |  | 3888 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.252км, площадью 5008 кв.м. |  | Итого |  |  | 6010 |  |  |  | 6010 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 601 |  |  |  | 601 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 5409 |  |  |  | 5409 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 26. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.500км, площадью 6000 кв.м. |  | Итого |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 6480 |  |  |  | 6480 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 27. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский проезд на ул Чехова протяженностью 1.000км, площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4800 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |
| источники |
| 28. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.1 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |
| Средства районного | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 29. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.2 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,1 км, площадью 400кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 30. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к водонапорной башни протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 31. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к трансформатороной подстанции протяженностью 0,150 км, площадью 600 кв.м. |  | Итого |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 648 |  |  |  | 648 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 32. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка дорога по населенному пункту протяженностью 0,500 км, площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 2160 |  |  |  | 2160 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Советская протяженностью 1,126 км площадью 4505 кв.м. |  | Итого |  |  | 5405 |  |  |  | 5405 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 541 |  |  |  | 541 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 4864 |  |  |  | 4864 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| 34. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово- проезд к пожарному водоему протяженностью 0.1 км, площадью 400 кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Новая протяженностью 0,411 км , площадью 1644 кв.м. |  | Итого |  |  | 1973 |  |  |  | 1973 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 197 |  |  |  | 197 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 1776 |  |  |  | 1776 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 36. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.проезд, протяженностью 0.130 км, площадью 520 кв.м. |  | Итого |  |  | 624 |  |  |  |  | 624 |  |  |
| Средства бюджета района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |
|
| Средства |  |  | 562 |  |  |  |  | 562 |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 37. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Зеленая, протяженностью 0.468 км площадью 1872 кв.м. |  | Итого |  |  | 2246 |  |  |  |  | 2246 |  |  |
| Средства бюджета района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |  |
| Московской |  |
| области |  |
| Дорожный фонд |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| источники |
| 38. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд на ул.Свердлова, протяженностью 0.358км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 1719 |  |  |  |  | 1719 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **172** |  |  |  |  | 172 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 1547 |  |  |  |  | 1547 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 39. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. Дзержинского , протяженностью 1.671 км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 8021 |  |  |  |  | 8021 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **802** |  |  |  |  | 802 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 7219 |  |  |  |  | 7219 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 40. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд , протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **288** |  |  |  |  | 288 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 41. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **288** |  |  |  |  | 288 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 42. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул. Брикетная , протяженностью 0.810 км площадью 3240 кв.м. |  | Итого |  |  | 3888 |  |  |  |  | 3888 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **389** |  |  |  |  | 389 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 3499 |  |  |  |  | 3499 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 43. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.281 км площадью 1124 кв.м. |  | Итого |  |  | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **135** |  |  |  |  | 135 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  | 1214 |  |  |  |  | 1214 |  |  |
|
| 44. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - проезд к пожарному водоему протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **96** |  |  |  |  | 96 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 45. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово - дорога по населенному пункту протяженностью 0,200 км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **96** |  |  |  |  | 96 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 46. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - дорога по населенному пункту протяженностью 0,510 км, площадью 2040 кв.м. |  | Итого |  |  | 2448 |  |  |  |  | 2448 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **245** |  |  |  |  | 245 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 2203 |  |  |  |  | 2203 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 47. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Ленина , протяженностью 0.852 км площадью 3408 кв.м. |  | Итого |  |  | 3681 |  |  |  |  | 4090 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **409** |  |  |  |  | 409 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  | 3681 |  |  |  |  | 3681 |  |  |
|
| 48. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Чехова , протяженностью 0.950 км площадью 3800 кв.м. |  | Итого |  |  | 4560 |  |  |  |  | 4560 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **456** |  |  |  |  | 456 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 4104 |  |  |  |  | 4104 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 49. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Комсомольская , протяженностью 0.785 км площадью 3140 кв.м. |  | Итого |  |  | 3768 |  |  |  |  | 3768 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **377** |  |  |  |  | 377 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 3391 |  |  |  |  | 3391 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 50. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Октябрьская , протяженностью 0.545 км площадью 2180 кв.м. |  | Итого |  |  | 2616 |  |  |  |  | 2616 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **262** |  |  |  |  | 262 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 2354 |  |  |  |  | 2354 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 51. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Проезд к железнодорожной станции , протяженностью 1,0 км площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4800 |  |  |  |  | 4800 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **480** |  |  |  |  | 480 |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 52. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово проезд на ул. Горького , протяженностью 0,5 км площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 2. | Задача2 Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | **Заключе-ние контрактов по результа-там торгов** | Итого |  |  | 14036 | 833 | 4854 | 5725 | 1297 | 1327 |  |  |
| Средства районного бюджета | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **1320** | **0** | **485** | **573** | **130** | **132** |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 12217 | 334 | 4369 | 5152 | 1167 | 1195 |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  | 499 | 499 |  |  |  |  |  |  |
|
| 2.1. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Чехова протяженностью 4,2 км,площадью 16798 кв.м. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 2.2. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Ленина протяженностью 0.58 км,площадью 2030,0 кв.м., проезд у клуба протяженностью - 0,89 км площадью 350 кв.м |  | Итого |  |  | 5687 | 833 | 4854 |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **485** |  | **485** |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 4703 | 334 | 4369 |  |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  | 499 | 499 |  |  |  |  |  |  |
|
| 2.3. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,372 км,площадью 1486 кв.м., площадки у зданий и сооружений - протяженностью- 0,821 км, площадью 3284,5 кв.м |  | Итого |  |  | 5725 |  |  | 5725 |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Средства бюджета поселений |  |  | **573** |  |  | **573** |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета Московской области |  |  | 5152 |  |  | 5152 |  |  |  |  |
|
|
| Дорожный фонд источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 24. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Комсомольская протяженностью 0,270 км,площадью 1081 кв.м. |  | Итого |  |  | 1297 |  |  |  | 1297 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Средства бюджета поселения |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |
|
| Средства |  |  | 1167 |  |  |  | 1167 |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
| 2.5. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Первомайская, по ул. МОГЭС, по ул. Кирова протяженностью 0,277 км,площадью 1106 кв.м. |  | Итого |  |  | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 |  |  |
| Средства районного | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 132 |  |  |  |  | 132 |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  | 1195 |  |  |  |  | 1195 |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники |
|  | Задача 3.Содержание дорог общегопользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 2288 | 288 | 450 | 550 | 450 | 550 |  |  |
| Средства районного | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов |
| Средства |  |  | 2000 | 0 | 450 | 550 | 450 | 550 |  |  |
| бюджетов поселений |
| Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |
| Московской |
| области |
| Дорожный фонд |  |  | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |
|  |