СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ
ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.06.2015 г. № 7/12

пос. Рязановский

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области от 12.11.2013 г. № 7/51 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рязановский  Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»»

В целях комплексного решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в городском  поселении Рязановский  и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями), Уставом городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области, во исполнение протеста Егорьевской городской прокуратуры от 27.03.2015 г. № 7-01-2015 Совет депутатов городского поселения Рязановский  Егорьевского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области от 12.11.2013 г. № 7/51 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рязановский  Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»»:

Приложение № 1 Основные программные мероприятия читать в редакции к настоящему постановлению (Приложение №1 на 8-ми листах)

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в средствах массовой информации и на официальном сайте городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района  Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Дрожжина Л.И.

Глава городского

поселения Рязановский                                             			Т.И.  Лещук

Председатель Совета депутатов

городского поселения Рязановский                                                         Н.Л. Сачкова

Приложение №1

4. Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финан-сирования в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  | Всего по программе: | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 34960 | 15220 | 13240 | 1800 | 3450 | 1250 | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 1000 | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 33960 | 15220 | 12940 | 1500 | 3250 | 1050 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Задача 1.Объекты водоотведения | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 10500 | 5000 | 5000 | 200 | 300 | 0 | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 10500 | 5000 | 5000 | 200 | 300 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений с заменой напорного коллектора | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 10000 | 5000 | 5000 | 200 | 300 |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка частотного преобразователя на КНС №1, №2 | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Переукладка безнапорной сети пос. Рязановский -ул.Чехова д№11-5а(Ø100-70п.м) -ул.Первомайская – ул. Ленина д.№10(Ø100-40 п.м.) - ул.Ленина д.№7 – д.№3(Ø100-110п.м.) - Ленина д.№20/8 – Октябрьская (Ø100-70 п.м.) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Объекты водоснабжения. | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 11280 | 3220 | 4860 | 600 | 2350 | 250 | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 11280 | 3220 | 4860 | 600 | 2350 | 250 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство станции обезжелезивания в п. Рязановский | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 7500 | 3000 | 3800 | 300 | 200 | 200 | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 1000 |  | 300 | 300 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 6500 | 3000 | 3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена сетей водопровода в п. Рязановский ул. Калинина д.№34-ул.Октябрьская д.№7(Ø40- 180 п.м) ул. МОГЭС (Ø32-40 п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство сетей водопровода п. Рязановский по ул. Калинина д.№17 – ул. Лесная д.№1(Ø40-420 п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 2100 |  |  |  | 2100 |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка частотного преобразователя в п. Рязановский на ВЗУ №1 и №2 | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка частотного преобразователя на ВЗУ в с Радовицы | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена сетей водопровода в с. Радовицы по ул. Заозерная (Ø40-60 п.м) – ул. Муравлиха (Ø32-320 п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 450 |  |  | 200 | 250 |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 450 |  |  | 200 | 250 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка частотного преобразователя на ВЗУ в с Куплиям | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена сетей водопровода в с. Куплиям по ул. Советская (Ø100 -110 п.м) – ул. Красный поселок (Ø100-55 п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 250 |  |  | 150 |  | 100 | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 250 |  |  | 150 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Установка частотного преобразователя на ВЗУ в д. Алферово, строительство здания ВЗУ | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 70 | 70 |  |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселениСоздание условий для перспективного развития населенных пунктов поселени2.8 | Замена сетей водопровода д.Алферово по - ул. Гагарина (Ø100-60 п.м.) -ул. Советская (Ø100-40 п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 160 |  | 160 |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Установка частотного преобразователя в д. Анненка. . |  | Итого | 2014--2018 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Замена сетей водопровода в д. Анненка (Ø100 -70п.м) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения Рязановский | Создание условий для перспективного развития населенных пунктов поселения |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Теплоснабжение в пос. Рязановский | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 12180 | 7000 | 3080 | 700 | 600 | 800 | Администрация городского поселения Рязановский |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена тепловых сетей в п. Рязановский по - ул. Ленина д.№10 – д.№7 (48 п.м. в 2-х трубном исчислении) - ветлечебница – автогараж МУП «ЖИЛЭП» п. Рязановский (220 п.м) Ул. Первомайская д.№16 –д.№12 (110 п.м) Ул. Ленина д.№5-д.3 (60 п.м) - ул. Чехова Д.№5-д.№3 (30 п.м) -ул. Ленина д.№7 – ул. Калинина д.№26 (100 п.м) -ул. Первомайская д.№10-д.№14/9 (120 п.м.) -ул. Калинина д.№26- д.№20 (260 п.м.) | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 121800 | 3500 | 290 | 350 | 300 | 400 | Администрация городского поселения Рязановский |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4840 | 3500 | 290 | 350 | 300 | 400 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка теплообменников в количестве 2 шт. в газовой котельной | Заключение контрактов по результа-там торгов | Итого | 2014-2018 |  | 7340 | 3500 | 2790 | 350 | 300 | 400 | Администрация городского поселения Рязановский |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7340 | 3500 | 2790 | 350 | 300 | 400 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |